**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 марта 2025 года | п. Камарчага | № 29 |

О создании паводковой комиссии

и проведении противопаводковых

мероприятий на территории

Камарчагского сельсовета

Манского района в 2025 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод, устойчивого функционирования объектов экономики и сохранения экологической обстановки на территории Камарчагского сельсовета Манского района, администрация Камарчагского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию при администрации Камарчагского сельсовета Манского района для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и сезонного паводка и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить План по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Камарчагского сельсовета в 2025 году (приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление Администрации Камарчагского сельсовета № 57 от 25.03.2024 г. «О создании паводковой комиссии и проведении противопаводковых мероприятий на территории Камарчагского сельсовета

Манского района в 2024 году» признать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Камарчагского сельсовета А.Н.Ирбеткин

Приложение 1

к Постановлению № 29

от 13.03.2025 года

ПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ

При администрации Камарчагского сельсовета Манского района

Ирбеткин Александр Николаевич – Председатель комиссии – Глава Камарчагского сельсовета

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

1. Якушенко Максим Викторович – депутат Камарчагского Совета депутатов

2. Луговкин Сергей Валентинович – инженер ООО «Атланта Красноярск»

3. Герасимов Николай Николаевич – водитель администрации Камарчагского сельсовета.

4. Шевцова Наталья Михайловна – Ведущий специалист по организационной, документационной деятельности и ЖКХ.

Приложение 2

к Постановлению № 29

от 13.03.2025 года

ПЛАН

Обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Камарчагского сельсовета Манского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Произвести оценку ледовой обстановки. Возможного развития ситуации в период прохождения весеннего половодья | До 1 апреля 2025 г. | Противопаводковая комиссия |  |
| 2 | Уточнить участки населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления | До 1 апреля 2025 г. | Противопаводковая комиссия |  |
| 3 | Проверить готовность объектов систем жизнеобеспечения к защите от паводка | До 1 апреля 2025 г. | Специалисты ООО «Атланта Красноярск» |  |
| 4 | Организовать своевременную очистку мостов и трубопроводов на территории поселения для пропуска талых вод | В период паводка | Администрация Камарчагского сельсовета |  |
| 5 | Проводить разъяснительную работу среди населения по правилам поведения на льду водоемов  | Весь период | Администрация Камарчагского сельсовета |  |
| 6 | Организация информирования населения на случай затопления населенных пунктов на территории сельсовета | Постоянно в паводковый период | Администрация Камарчагского сельсовета |  |
| 7 | Произвести тщательный осмотр и проверку готовности к безаварийному пропуску паводка гидротехнических сооружений, оборудования подстанций, опор линий электропередач, подъездных путей и других сооружений, которые могут быть подтоплены в период половодья. | До 1 апреля 2025 г. | Глава сельсовета |  |

Приложение

к постановлению

Камарчагского сельсовета

№ 29 от 13.03.2025г.

План мероприятий

по обеспечению безопасности населения Камарчагского сельсовета, сохранности материальных ценностей граждан, предприятий и организаций в период паводка 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Обследование водосточных кюветов, мостиков, труб в п.Камарчага, д.Новоникольск, д.Правый, п.Сорокино | до 10.04.2025г. | КЧС |
| 2 | Определение перечня противопаводковых мероприятий | до 10.04.2025г. | КЧС |
| 3 | Проведение сходов граждан в п.Камарчага, д.Новоникольск, д.Правый, п.Сорокино | до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета, депутаты, КЧС |
| 4 | В общественных местах (магазины, клубы, библиотеки) размещение информации о мерах предосторожности в паводковый период | до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета, КЧС  |
| 6 | Создание запасов продуктов питания | до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета |
| 7 | Организация охраны общественного порядка в период паводка | Постоянно в период паводка | Администрация сельсовета, депутаты, участковый инспектор |
| 8 | Определение места эвакуации людей в период паводка | до 05.04.2025г. | КЧС |
| 9 | Определение места эвакуации животных в период паводка | до 05.04.2025г. | КЧС |
| 10 | Определение состава сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета, КЧС |
| 11 | Заключение договора на поставку продуктов питания |  до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета |
| 12 | Составить список жителей, проживающих в подтапливаемых помещениях  | до 05.04.2025г. | Администрация сельсовета |
| 13 | Организация пунктов питания жителей, проживающих в подтапливаемых помещениях | в течении паводкового периода | Камарчагская СОШ (столовая)директор школыСухинина С.А. |